ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ»

Лабораторная работа №1. Методы поиска новых идей при разработке инновационных проектных решений.

Цель работы: формирование у обучающихся навыков применения диаграммы причинно-следственных связей и технологии функционально-стоимостного анализа для поиска новых идей при разработке инновационных проектных решений.

Задание.

На примере организации, выбранной студентами самостоятельно определить проблему или недоработку, которую необходимо устранить, или цели, которую необходимо достигнуть.

Поиск причин осуществляется путем поиска ответов на вопрос «почему» до тех пор, пока не будет идентифицирована первопричина, требующая принятия мер, или до тех пор, пока не будут исчерпаны все обоснованные возможности на каждой части рыбьего скелета.

При этом методе возможные причины дифференцированно разделяются по своему влиянию на 5 основных причин:

- человек,

- машина,

- методы,

- материал,

- окружающая среда.

Каждая из этих пяти основных причин может быть в свою очередь разделена на более подробные причины

Рисунок 1 - Диаграмма Исикавы «рыбий скелет»

- Нарисуйте диаграмму «рыбья кость». Начинайте справа, строя основные «кости» (категории) по направлению влево.

- Напишите постановку проблемы в «голове рыбьей кости».

- Определите основные категории «рыбьей кости», которые относятся к данному результату. Люди, Методы, Машины, Материалы,   Окружающая среда.

4) Распределите основные категории в нисходящем порядке, начиная с той категории, которая имеет наибольшую вероятность того, что она вызвала потенциальную корневую причину.

5) После того, как «рыбья кость» составлена, начните с основной категории, которую команда определила в качестве наиболее вероятной, которая вызвала корневую причину (категория, находящейся в наибольшей близости к «голове рыбы»).

Далее просмотрите каждую «подкость», чтобы обнаружить дополнительные причины; т.е. перейдите к а2 и задайте вопрос «Почему происходит а2?». Затем задайте вопрос «Почему происходит а1?» и продолжайте процесс запрашивания, продвигаясь к основной «кости».

6) завершите анализ всей диаграммы «рыбья кость».

7) Определите наиболее вероятные корневые причины и обведите последний элемент в цепочке.

8) Удостоверьтесь с помощью данных в наиболее вероятной корневой причины. Если потенциальная причина содержит в себе множество сложных подпричин, то разбейте вашу диаграмму на ряд отдельных диаграмм.

Рисунок 2 – Пример диаграммы Исикавы

Лабораторная работа №2. Оценка конкурентоспособности новой техники

Цель работы: знакомство с методиками определения конкурентоспособности предприятия и продукции. Приобретение навыков расчета показателя конкурентоспособности товара.

Задание.

На примере организации, выбранной обучающимся самостоятельно, оценить конкурентоспособность выпускаемой ею продукции следующими методами:

1) графический метод радара:

- постройте для каждой группы показателей карту конкурентоспособности в виде лепестковой диаграммы;

- рассчитайте площадь полученных многоугольников путем суммирования площадей составляющих их треугольников;

- сделайте вывод о том, товар какого предприятия более конкурентоспособен, исходя из полученных значений площадей;

Рисунок 3 – Пример радара конкурентоспособности

2) аддитивная модель с весами:

- вычислите коэффициенты важности по заданным балльным оценкам показателей;

- скорректируйте согласно важности имеющиеся показатели, рост которых ведет как к повышению конкурентоспособности товара, так и к её снижению, по продукту каждого предприятия;

- вычислите общий показатель конкурентоспособности товара каждого предприятия путем суммирования полученных приведенных показателей товара (со знаком “+” приведенные показатели, рост которых повышает конкурентоспособность товара, и со знаком “–” показатели, рост которых ведет к снижению конкурентоспособности);

- сделайте вывод о фирме с более конкурентоспособным товаром и дайте рекомендации по улучшению конкурентоспособности других товаров;

- подведите итоги работы, сравнивая результаты, полученные разными методами расчета показателя конкурентоспособности.

Лабораторная работа №3. Технико-экономический анализ проектных решений на транспорте

Цель работы: формирование у обучающихся навыков технико-экономического анализа проектных решений.

Задание: оценить качество проектируемой продукции следующими методами.

Дифференциальный метод основан на сопоставлении единичных показателей качества оцениваемых изделий с соответствующими показателями базового образца. Рассчитываются отдельные относительные показатели уровня качества оцениваемой продукции по формулам вида

где Рi – значение i – го показателя качества оцениваемой продукции;

Рiбаз – значение i – го показателя качества базового образца;

Эту формулу используют, когда увеличению абсолютного значения показателя качества соответствует улучшение качества изделий (мощность, КПД, срок службы). В случаях, когда увеличение абсолютного значения показателя характеризует ухудшение качества продукции, для расчета относительного значения показателя используют формулу

По результатам расчетов относительных значений показателей качества изделий дают следующие оценки:

- уровень качества оцениваемой продукции выше или равен уровню базового образца, если все значения относительных показателей соответственно больше или равны единице;

- уровень качества оцениваемой продукции ниже уровня базового образца, если все значения относительных показателей меньше единицы;

- если часть относительных показателей больше или равна единице, а другая часть меньше единицы, то следует разделить все относительные показатели по степени значимости на две группы. В первую группу включают показатели, характеризующие наиболее существенные свойства, а во вторую – второстепенные. Если окажется, что в первой группе все относительные показатели больше или равны единице, то можно принять, что уровень качества оцениваемого изделия не ниже уровня базового образца.

Комплексная оценка уровня качества предусматривает использование комплексного (обобщающего) показателя качества.

Обобщающий показатель представляет собой функцию, зависящую от единичных показателей, которые характеризуют однородную группу свойств (показатели надежности, эстетичности, безопасности и т.д.)

Обобщающим показателем качества может быть:

- главный, наиболее значимый единичный показатель, отражающий основное назначение изделия;

- средний взвешенный комплексный показатель

- интегральный показатель качества.

Уровень качества по комплексному методу определяется отношением обобщающего показателя качества оцениваемого изделия к обобщающему показателю качества базового образца.

Если нельзя определить главный показатель качества, то используют средний взвешенный арифметический или геометрический показатель качества. Средневзвешенный арифметический показатель качества определяется

где mi – параметр весомости i-го показателя, при этом сумма значений всех весовых коэффициентов равна единице (определяют методом экспертных оценок, в качестве экспертов могут выступать преподаватели кафедры, специалисты по месту прохождения практики);

Рi – значение i – го показателя.

Тогда уровень качества определится

где U – средневзвешенный арифметический показатель качества оцениваемой модели;

Uбаз - средневзвешенный арифметический показатель качества базовой модели.

Лабораторная работа №4. Технико-экономические исследования по проекту

Цель работы: формирование у обучающихся навыков технико-экономические исследования проектного решения.

Задание: произвести предварительное технико-экономическое исследование проектного решения.

Технико-экономические исследования проводятся в объеме, позволяющем принять обоснованное решение по инвестированию проекта.

Учитывая большой объем таких исследований, этот процесс является длительным и дорогостоящим.

Поэтому считается оправданным технико-экономические исследования проводить поэтапно, наращивая объем и детализацию исследований и, соответственно, увеличивая затраты на обоснование инвестиций по мере появления уверенности в целесообразности продолжения работ по проекту.

Основными этапами проводимых исследований являются: предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО), исследования обеспечения (называемые также функциональными), детальное технико-экономическое обоснование (ДТЭО).

Особенность  ПТЭО: анализ большого количества альтернативных вариантов реализации проекта, так как выполнение такого анализа на стадии детального ТЭО было бы слишком дорогим и длительным.

Требование к проведению ПТЭО должно проводиться в объеме, обеспечивающем возможность принятия обоснованного решения по продолжению или прекращению работ над инвестиционным проектом.

Направления исследований ПТЭО

- Стратегии и рамки проекта.

2. Анализ рынка и определение концепции маркетинга.

3. Материальные ресурсы для осуществления проекта.

4. Выбор месторасположения и участка, анализ воздействия проекта на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.

5. Инженерное проектирование, выбор технологии и оборудования для обеспечения производства.

6.Определение организации работ по осуществлению проекта. Оценка накладных расходов.

7. Обеспечение осуществления проекта необходимыми трудовыми ресурсами.

8. Оптимизация графика работ и бюджета проекта.

9. Финансовый анализ и оценка эффективности проекта.

10. Риски и устойчивость проекта к основным факторам неопределенности

По результатам ПТЭО могут быть приняты следующие решения:

Положительное решение об инвестировании в оцениваемый проект, так как инвестиционные возможности являются настолько привлекательными, что достаточно информации и оценок ПТЭО для принятия решения.

Уверенное определение достаточной привлекательности проекта, чтобы заинтересовать конкретного инвестора (или группы инвесторов) в его дальнейшем рассмотрении с учетом дальнейших более глубоких исследований.

Определение ключевых проблем проекта, имеющих решающее значение для его осуществления и эффективности, с целью их детального анализа в рамках дополнительных исследований обеспечения (функциональных исследований). Принятие положительного или отрицательного инвестиционного решения в этом случае требует детального ТЭО после проведения исследований обеспечения.

Уверенное определение нежизнеспособности проекта и принятие решения о прекращении работ по нему.

Результаты предварительного ТЭО оформляются в виде бизнес-плана сопровождающего и обосновывающего разработанные инвестиционные предложения и концепцию проекта.

Исследования обеспечения, называемые также функциональными исследованиями, охватывают определенные критические характеристики и положения инвестиционного проекта. Они проводятся до или в период предварительного ТЭО и (или) детального ТЭО. Результаты этих исследований используются в качестве исходных данных и предпосылок для проведения ПТЭО и ДТЭО (особенно в случае крупномасштабных инвестиционных предложений). Спектр таких исследований и их глубина определяются особенностями конкретного проекта.

Технико-экономическое обоснование (детальное ТЭО) должно дать всю необходимую информацию для принятия решения об инвестировании в проект. Если проект представляется нежизнеспособным, несмотря на анализ всех возможных альтернатив, следует не только констатировать этот факт, но и объяснить причины неудачи.

При этом необходимо руководствоваться тем, что даже отрицательное решение об инвестировании, принятое по результатам ТЭО, имеет большую ценность для инвестора, так как предотвращает ошибочное размещение капитала.

Лабораторная работа №5. Методологические основы оценки эффективности проектных решений

Цель работы: формирование у обучающихся навыков формирования составных элементов денежного потока для обоснования эффективности проектных решений на транспорте.

Задание: рассчитать чистые денежные потоки проекта, составив таблицу денежных потоков.

На первом этапе оценки привлекательности инвестиционного проекта определяются его прогнозируемые денежные потоки. Структура оцениваемых денежных потоков зависит от того, рассматривается экономически выделенный (обособленный) инвестиционный проект или интегрированный. Обособленный инвестиционный проект отличается от интегрированного тем, что имеет собственную систему финансирования, его активы учитываются отдельно, и в результате осуществления такого проекта производится товар или услуга, реализуемая на рынке.

Для экономически обособленных проектов рассчитываются денежные потоки по инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, а для интегрированных – только по инвестиционной и операционной, т.к. финансовые потоки интегрированного проекта относятся ко всему предприятию (инициатору проекта).

Чистый денежный поток от активов проекта (NCF) (также в литературе существует другое его название  свободный денежный поток, FCF – free cash flow) – это поток, который рассчитывается без привязки к конкретной структуре финансирования и представляет собой чистый результат инвестиционного решения. Это единственный вид денежных потоков, который может быть определен для интегрированных в действующее предприятие проектов [3, c.31].

В каждый интервал времени чистый денежный поток от активов проекта (NCF, net cash flow) состоит из притоков и оттоков по операционной и инвестиционной деятельности и оценивается:

где S (sales) – выручка от реализации продукции (доход);

C (cost) – текущие затраты без амортизации;

T (tax) – ставка налога на прибыль;

DP (depreciation) – амортизация;

SV – стоимость продажи и ликвидации активов;

Capex - капитальные издержки;

ΔWC – изменения в рабочем капитале.

При оценке денежных потоков экономически обособленных проектов кроме потоков по инвестиционной и операционной деятельности рассчитывается денежный поток по финансовой деятельности, так как экономически обособленный проект имеет собственную систему финансирования. Включение в расчеты потока по финансовой деятельности образует результирующий денежный поток, который имеет отношение только к инвестору и называется остаточным денежным потоком для собственников (RCF). Используя расчет RCF можно выбрать оптимальный из возможных вариант кредитования для собственников.

Для каждого интервала времени чистый остаточный денежный поток (RCF) экономически обособленного проекта будет равен:

где NCF – чистый денежный поток от активов проекта в каждый интервал времени;

- денежный поток по финансовой деятельности;

D – чистое получение долга («+»  долг полученный, «-»  долг возвращаемый);

I – процентные платежи по долгу;

ΔSH – «налоговый щит» (сокращение налогооблагаемой прибыли при определении налога на прибыль исходя из того, что проценты по долгосрочным кредитам выплачиваются до налога на прибыль, тем самым уменьшая налоговую базу по этому налогу).

где Т – ставка налога на прибыль.

Шаблон таблицы денежных потоков

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приток денежных средств |  |  |  |  |  |
| Выручка от реализации |  |  |  |  |  |
| Прирост кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |
| Поступления денежных средств от реализации основных средств |  |  |  |  |  |
| Отток денежных средств |  |  |  |  |  |
| Затраты на производство и реализацию продукции |  |  |  |  |  |
| Налоги |  |  |  |  |  |
| Прирост оборотных активов |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты |  |  |  |  |  |
| Чистый денежный поток от активов проекта |  |  |  |  |  |

Лабораторные работы №6-7. Методы оценки эффективности проектных решений.

Цель работы: формирование у обучающихся навыков оценки эффективности проектных решений.

Задание. Оценить эффективность проектных решений в системе дисконтирования денежных потоков

В системе дисконтирования, как и при использовании статических методов оценки инвестиций не существует единственного критерия оценки эффективности инвестиций, обладающего абсолютным преимуществом перед другими. Рассмотрим следующие динамические критерии эффективности инвестиционных проектов:

1) Чистая приведенная ценность (NPV, net present value)

NPV  это сумма денежных потоков, связанных с данным инвестиционным решением, приведенная по фактору времени к моменту оценки.

где NCFt — чистый денежный поток, приуроченный к t-му интервалу времени;

п — срок жизни проекта;

αt – коэффициент дисконтирования для момента времени t.

где r – ставка дисконта.

NPV, больший нуля, означает, что 	выраженный в «сегодняшней» оценке эффект от проекта составляет положительную величину; общая рыночная цена (капитализация) простых акций компании, осуществляющей проект, должна повыситься при принятии данного решения на величину, равную NPV; проект имеет доходность более высокую, чем ставка дисконта r, требуемая на рынке капиталов от инвестиций с таким уровнем риска. Количественно значение NPV показывает наращение вложенного капитала в результате данного инвестиционного решения [3, c. 216].

При этом следует учитывать, что значение NPV условно, так как получено при следующих допущениях:

- потоки денежных средств поступают в последний день периода;

- денежные потоки, которые создаются инвестициями, немедленно реинвестируются в другой проект («второй»);

- доходность «второго» проекта не ниже ставки дисконтирования анализируемого проекта.

2) Внутренняя ставка доходности (IRR, internal rate of return).

IRR — это доходность инвестиционного проекта, рассчитанная по ставке сложного процента с ежегодной капитализацией доходов. При ставке дисконта, равной IRR, NPV проекта равно нулю. Внутренняя ставка доходности IRR может быть рассчитана с помощью функции ВСД программного средства Microsoft Excel.

IRR оценивает доходность на единицу вложенного капитала, в отличие от NPV  критерия, измеряющего абсолютную величину, массу полученного дохода.

Область применения: сравнение доходности процессов, лежащих в основе проектов.

Достоинства критерия: обеспечивает сопоставимость с финансовыми вложениями; не зависит от выбранной аналитиком ставки дисконта; обеспечивает единообразие оценки всех проектов.

Недостатки критерия:

- уравнение п-й степени, по которому определяется IRR, имеет п корней, поэтому у одного проекта существует п значений IRR. (чаще всего только одно значение подходит по смыслу поставленной задачи);

- при расчете IRR предполагается, что получаемые доходы реинвестируются под ставку, равную IRR. Если значение IRR существенно больше, чем ставка дисконта, то это предположение вносит существенные искажения в результаты расчета. Однако выводы о выгодности проекта при этом остаются в силе, так что, в конечном счете, IRR выполняет свою функцию.

Для устранения недостатка множественности значений IRR можно рассчитать модифицированный вариант данного показателя (MIRR). Однако существует несколько вариантов формул для расчета MIRR, то затрудняет оценку проектов.

3) Индекс рентабельности (BCR, benefit / cost ratio) или индекс прибыльности (PI, profitability index).

Определяется по формуле:

или

где  сумма дисконтированных доходов (положительных денежных потоков) по проекту;

дисконтированная сумма инвестиций (отрицательных денежных потоков) по проекту.

Область применения: формирование рационального набора простых проектов с инвестированием в течение одного года.

Достоинства критерия: отражает относительную привлекательность проекта; дает возможность ранжировать проекты по предпочтительности для включения в рациональный набор.

Недостатки критерия: не учитывает масштаба проекта; не приведен к единице времени.

4) Срок окупаемости (РВ, payback period).

РВ   период, через который при выбранной ставке дисконта дисконтированный доход будет равен дисконтированным инвестициям.

Область применения: вспомогательный показатель для выявления проектов с неоправданно растянутыми сроками получения выгоды; оценка капитального риска проекта.

Достоинства критерия: дает оценку проекту с точки зрения оборачиваемости капитала; выявляет проекты со сроками жизни, близкими периоду амортизации капиталовложений.

Недостаток критерия: не дает оценки состояния проекта после периода окупаемости.

5) Эквивалентный годовой доход (ECF, equivalent cash flow)

ECF характеризует «финансовую производительность» проекта, т.е. с его помощью можно оценить среднегодовой эффект от его осуществления.

где  – коэффициент аннуитета.

где r - ставка дисконта в долях от единицы;

n – срок жизни проекта.

Область применения: вспомогательный показатель при анализе единичных проектов для оценки их «финансовой интенсивности»; применяется для оценки проектов с разными сроками жизни.

Достоинства критерия: прост для расчета; однозначен в интерпретации; корректен в учете реинвестирования полученных доходов.

Недостаток критерия: не учитывает масштаба единичного проекта и дает ему правильную оценку только в сочетании с NPV.

Лабораторная работа №7. Особенности оценки организационных и технических проектных решений на транспорте

Цель работы: формирование у обучающихся навыков оценки организационных и технических проектных решений на транспорте.

Задание.

Оценить эффективность проектного решения на транспортно-логистическом предприятии.

На действующем транспортно-экспедиционном предприятии рассматривается проект осуществления грузовых перевозок по новому внутриреспубликанскому маршруту, для чего предусматривается приобретение 8 единиц подвижного состава (стоимость одного автомобиля составляет 130 тыс. руб.). Проект рассчитан на четыре года. На основе маркетингового исследования рынка транспортных услуг получен прогноз объемов реализации по проекту, а также планируемые значения затрат (табл. 4.1). При определении денежных потоков проекта учесть, что средняя норма запаса для топлива – 4 дня, смазочных и других эксплуатационных материалов – 15 дней, запасных частей – 20 дней, шин – 40 дней. Средний период создания дебиторской задолженности – 20 дней; кредиторской задолженности по заработной плате с отчислениями – 15 дней, по налогу на прибыль – 90 дней, по НДС – 30 дней. Также для обеспечения нормального функционирования предприятия планируется сформировать начальный оборотный капитал в размере 60 тыс. руб.

Исходные данные для расчетов

| Показатели | Годы реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем реализации услуг, тыс. км | 1180 | 1450 | 1250 | 1100 |
| Тариф за единицу оказываемых услуг (с НДС), руб./км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Переменные затраты, руб./км, в том числе: | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| - топливо | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - смазочные и другие эксплуатационные материалы | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| - запасные части | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - ремонт и восстановление автомобильных шин | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - заработная плата с отчислениями | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Дополнительные постоянные затраты, тыс. руб./год | 200 | 200 | 200 | 200 |

После окончания периода реализации проекта основные фонды предполагается реализовать по рыночной стоимости, которая, по предварительной оценке, составит 70% остаточной стоимости на момент ликвидации проекта. Амортизация начисляется производительным методом (нормативный пробег до капитального ремонта равен 850 тыс. км); ликвидационная стоимость автомобиля составляет 10% от его первоначальной стоимости. Ставка налога на прибыль  18%, ставка налога на добавленную стоимость  20%.

Лабораторная работа №8. Анализ условий реализации инвестиционного решения

Цель работы: формирование у обучающихся навыков анализа условий реализации инвестиционного решения.

Задание. Оценить устойчивость проектного решения методом оценки чувствительности проекта.

Чувствительность проекта можно анализировать несколькими способами; рассмотрим применение метода опорных точек, выбрав в качестве основного критерия NPV проекта. Сначала определяется значение NPV по базовому (наиболее вероятному) сценарию развития проекта (формулы 2.1, 2.8 и 2.9):

В вышеприведенном выражении все переменные являются факторами. Чтобы определить чувствительность проекта по отношению к конкретному фактору, следует приравнять зависимость (3.1) к нулю, зафиксировав значения всех остальных факторов на базовом уровне.

Полученное таким образом значение фактора называется критическим, а относительное отклонение критического значения фактора от базового – критическим отклонением, показывающим, на сколько процентов должен измениться фактор, чтобы NPV проекта стало отрицательным, а проект – неэффективным.

Следует отметить, что если NPV базового сценария близок к нулю, то нет необходимости в дальнейших расчётах, так как даже незначительное отклонение любого фактора приведет к тому, что NPV проекта будет отрицательным, а проект признан неэффективным.

Основной недостаток данного метода оценки устойчивости проекта – предположение о независимости одних факторов, влияющих на критерий проекта, от других. Но, например, повышение цены на товар обычно приводит к сокращению величины спроса на него.

Поэтому в большинстве случаев результаты анализа чувствительности проекта используются в качестве исходной информации для метода сценариев и имитационного моделирования, выявляя наиболее важные факторы, влияющие на исход проекта.

Лабораторная работа №9. Бизнес-план инвестиционного проекта

Цель работы: формирование у обучающихся навыков формирования бизнес-плана инвестиционного проекта.

Задание: выполнить расчеты для формирования бизнес-плана инвестиционного проекта в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов» с изменениями и дополнениями (см. шаблон таблиц в приложении, файл Excel).